# ภาคผนวก ก-4
การทดสอบการทำงานของระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์
คณะวิทยาศาสตร์ (SciGrade)

เอกสารประกอบการประเมินผลงานตามแบบ มข.03

สถานะเอกสาร: บันทึกผลการทดสอบฟังก์ชันที่เปิดใช้จริง รุ่น git 91972c9 (25 กันยายน 2569) ตรวจซ้ำด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ PHPUnit เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 พร้อมใช้ประกอบแบบ มข.03

# 1. วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความถูกต้องและความครบถ้วนของการทำงานของระบบ SciGrade ตามข้อกำหนดที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครอบคลุมการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ PDF มข.11 การจัดการข้อมูลหลายกลุ่มเรียน การตรวจสอบข้อมูล การสร้างรายงานผลการเรียน (ใบขวาง) การจัดการเอกสาร และการส่งต่อข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้งาน

# 2. ขอบเขตและข้อมูลการทดสอบ

| รายการ | ข้อมูลที่ต้องบันทึก |
| --- | --- |
| ระบบและรุ่นที่ทดสอบ | SciGrade (SCiGRADE) ระบบรายงานผลการสอบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสการพัฒนา git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ชุดพัฒนา Laravel 12, PHP 8.2, PHPUnit 11.5 |
| สภาพแวดล้อม | ระบบจริง https://gms.sc.kku.ac.th และ https://grade.sc.kku.ac.th เบราว์เซอร์ที่ใช้กับระบบจริง: Google Chrome วันตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ: 16 ตุลาคม 2569 ข้อมูลอ้างอิง: ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 |
| ชุดข้อมูลทดสอบ | รหัสชุดข้อมูล DS-MK11-2568 project_old/file_test/SC069991-01.pdf — รหัส SC069991 กลุ่ม 1 ภาค 2/2568 เกรดแบบ S/AU project_old/file_test/SC201101-02.pdf — รหัส SC201101 กลุ่ม 2 สรุปเกรด A ถึง F รวม 54 คน project_old/file_test/SC700001-04.pdf — หลายหน่วยงานในไฟล์เดียว (CP, COLA, SC, KKBS) project_old/file_test/2.1-SC157899-01-2-2568.pdf รายงานสาขา docs/grade-report-dept-7-20260925.pdf วันที่ 25 กันยายน 2569 |
| ผู้จัดทำกรณีทดสอบ | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| ผู้ดำเนินการทดสอบ | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| ผู้ตรวจทานผล | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี ผู้จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit วันที่ 16 ตุลาคม 2569 |

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลทดสอบที่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ และระบุรหัสหลักฐานให้เชื่อมโยงกลับไปยังไฟล์ต้นฉบับได้

# 3. วิธีดำเนินการทดสอบและเกณฑ์ประเมิน

กำหนดกรณีทดสอบตามความสามารถที่ระบบพัฒนาจริง ระบุเงื่อนไขก่อนทดสอบ ข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนทดสอบ และผลที่คาดหวัง ผู้ทดสอบปฏิบัติตามขั้นตอนและบันทึกผลจริง รวมถึงภาพหน้าจอหรือไฟล์ผลลัพธ์ พร้อมระบุวันเวลาและผู้ทดสอบ

เกณฑ์สถานะ: “ผ่าน” เมื่อผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ; “ไม่ผ่าน” เมื่อผลจริงไม่ตรงตามข้อกำหนด; “ยังไม่ทดสอบ” เมื่อยังไม่มีการดำเนินการหรือไม่มีผลบันทึก; “ไม่อยู่ในขอบเขต” เมื่อยืนยันว่าไม่ใช่ความสามารถของรุ่นที่ประเมิน พร้อมบันทึกเหตุผล

การทดสอบซ้ำภายหลังแก้ไขข้อผิดพลาดต้องบันทึกวันทดสอบและผลรอบใหม่ โดยไม่ลบหลักฐานผลทดสอบเดิม

# 4. รายการกรณีทดสอบ (Test Case Register)

| รหัส | กรณีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | หลักฐานประกอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | นำเข้าไฟล์ PDF มข.11 จาก REG ที่อ่านข้อความได้ | ระบบอ่านรหัสวิชา ภาคการศึกษา ปีการศึกษา กลุ่มเรียน ผู้สอน และจำนวนแต่ละเกรดได้ และปฏิเสธไฟล์ที่อ่านไม่ได้ | ก-4-TC01-01 RegistrarGradePdfParserTest ไฟล์ SC069991-01.pdf และ SC201101-02.pdf |
| TC-02 | นำเข้า มข.11 หลายกลุ่มเรียนของวิชาเดียวกัน | แต่ละ Section อยู่ถูกแถว ไม่สลับข้อมูล และรวมอยู่ในรายงานฉบับเดียวกัน | ก-4-TC02-01 RegGradeStatusMultiSectionViewTest และ GradeReportFilesAdminPartialTest |
| TC-03 | ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ่านได้เทียบ มข.11 | รหัสวิชา ภาค ปี กลุ่ม และจำนวนเกรดตรงไฟล์ต้นทาง ไฟล์ภาพอย่างเดียวถูกปฏิเสธพร้อมคำแนะนำ | ก-4-TC03-01 RegistrarGradePdfParserTest และ ImageOnlyPdfMessageTest |
| TC-04 | ป้องกันไฟล์ มข.11 ซ้ำทั้งเนื้อหาและ Section ที่มีอยู่แล้ว | ข้ามไฟล์ซ้ำ แจ้งเหตุผล และไม่สร้างรายงานซ้ำเมื่อกลุ่มเรียนมีข้อมูลแล้ว | ก-4-TC04-01 InstructorRegistrarUploadBatchServiceTest |
| TC-05 | สร้างรายงานผลการสอบไล่ (ใบขวาง) และรายงานรวมสาขา | ได้เอกสาร A4 แนวนอน รหัสวิชาเดียวกันอยู่ตารางเดียว และ Section อยู่คอลัมน์กลุ่ม | ก-4-TC05-01 docs/grade-report-dept-7-20260925.pdf และ GradeReportPrintSectionsTest |
| TC-06 | นำใบขวางที่จัดทำภายนอกกลับแนบเข้ารายวิชา | ไฟล์ถูกเก็บกับรายงานและกลุ่มเรียนที่ถูกต้อง คนละครั้งที่อัปโหลดแสดงแยกกัน | ก-4-TC06-01 GradeReportFileExamGroupTest |
| TC-07 | ส่งต่อรายงานตามบทบาท อาจารย์ สาขา และคณะ | สถานะ approv เดินตามขั้น รอสาขา นำเข้าที่ประชุมสาขา ผ่านสาขา ตรวจแล้ว และผ่านคณะ | ก-4-TC07-01 FacultyCheckedStatusTest และ SRS บทที่ 6 รหัส TC-AP-01 |
| TC-08 | ส่งกลับให้อาจารย์แก้ไขพร้อมเหตุผล แล้วรับการส่งแก้ไขกลับ | สถานะเป็นส่งกลับแก้ไข เก็บเหตุผลในรายการและประวัติ อาจารย์แก้แล้วส่งการแก้ไขได้ | ก-4-TC08-01 เส้นทาง reviews.send-back และ submit-corrections และ SRS รหัส TC-AP-02 |
| TC-09 | จำกัดการทำงานตามบทบาทอาจารย์ สาขา คณะ และ Super Admin | ผู้ใช้ทำได้เฉพาะสิทธิ์ของบทบาท ผู้ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธ และอาจารย์พิมพ์ได้เฉพาะรายงานที่ตนมีสิทธิ์ | ก-4-TC09-01 GradeReportPrintAccessTest และตารางสิทธิ์ SRS บทที่ 2.3 |
| TC-10 | แสดงสถานะรายงานให้ตรงขั้นอนุมัติปัจจุบัน | หน้าอาจารย์ หน้าตรวจของสาขา และหน้าสถานะ REG ใช้ป้ายสถานะชุดเดียวกันกับค่า approv | ก-4-TC10-01 FacultyCheckedStatusTest และ RegGradeStatusMultiSectionViewTest |

ข้อควรตรวจสอบ: ปรับถ้อยคำ TC-04, TC-08, TC-09 และ TC-10 ให้ตรงฟังก์ชันที่เปิดใช้ในรุ่นนี้แล้ว ทั้งสี่กรณีอยู่ในขอบเขต จึงบันทึกผลเป็นผ่านตามหลักฐาน ไม่มีกรณีที่ต้องระบุว่าไม่อยู่ในขอบเขต

# 5. แบบบันทึกผลการทดสอบรายกรณี

บันทึกผลการทดสอบครบ TC-01 ถึง TC-10 ตามตารางต่อไปนี้ แต่ละตารางเป็นผลการตรวจซ้ำวันที่ 16 ตุลาคม 2569

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-01 / นำเข้าไฟล์ PDF มข.11 จาก REG ที่อ่านข้อความได้ |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | ชุด DS-MK11-2568 ไฟล์ SC069991-01.pdf และ SC201101-02.pdf ใน project_old/file_test เงื่อนไข: ไฟล์เป็น PDF ข้อความจากรูปแบบใบส่งผลการศึกษา ไม่ใช่ไฟล์ภาพสแกน |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. ส่งไฟล์เข้า RegistrarGradePdfParser ตามชุดทดสอบ RegistrarGradePdfParserTest 2. ตรวจรหัสวิชา ภาค ปี กลุ่ม คณะ และจำนวนเกรดที่อ่านได้ 3. ส่งไฟล์ที่ไม่ใช่ PDF ที่อ่านได้ เพื่อตรวจว่าถูกปฏิเสธ |
| ผลที่คาดหวัง | รับไฟล์และอ่านข้อมูลตามรายการที่กำหนดได้ |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | อ่าน SC069991-01.pdf ได้รหัส SC069991 ภาค 2 ปี 2568 กลุ่ม 1 คณะ SC และนับเกรด S/AU ในคอลัมน์ S อ่าน SC201101-02.pdf ได้รหัส SC201101 กลุ่ม 2 คณะ PH จำนวน A 3 คน, B+ 8 คน, B 17 คน, C+ 13 คน, C 12 คน, D 1 คน รวม 54 คน ไฟล์ที่อ่านไม่ได้ถูกปฏิเสธ RegistrarGradePdfParserTest ผ่าน 8 กรณี และข้าม 3 กรณีเพราะไม่มีไฟล์ตัวอย่างบางฉบับ |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC01-01 project_old/file_test/SC069991-01.pdf project_old/file_test/SC201101-02.pdf tests/Unit/RegistrarGradePdfParserTest.php |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ สามกรณีที่ข้ามเป็นเพราะไม่มีไฟล์ตัวอย่าง SC บางฉบับในเครื่อง ไม่ใช่ผลไม่ผ่าน |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-02 / นำเข้า มข.11 หลายกลุ่มเรียนของวิชาเดียวกัน |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | รายงานที่มีมากกว่าหนึ่ง Section ในรหัสวิชาเดียวกัน ไฟล์ตัวอย่างหลายหน่วยงาน SC700001-04.pdf เงื่อนไข: แต่ละไฟล์ มข.11 ผูกกับ Section ของตนเอง |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. เปิดมุมมองสถานะ REG ของสาขาและคณะตาม RegGradeStatusMultiSectionViewTest 2. ตรวจว่าไฟล์ มข.11 เรียงตาม Section และใบขวางมาก่อนไฟล์ทะเบียน 3. ตรวจกรณี Section ซ้ำว่าแสดงเป็นแถวแยก ไม่กลบข้อมูลกัน |
| ผลที่คาดหวัง | แสดงข้อมูลแต่ละกลุ่มเรียนครบถ้วน ไม่สลับข้อมูล |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | หน้าสาขาแสดงไฟล์ราย Section และมีชุดควบคุมสถานะหนึ่งชุดต่อรายวิชา Section ที่ซ้ำแสดงเป็นแถวแยก หน้าคณะเห็นรายละเอียด Section เช่นกัน รายการไฟล์แสดง มข.11 กลุ่ม 1 ก่อนกลุ่ม 2 RegGradeStatusMultiSectionViewTest ผ่าน 3 กรณี และ GradeReportFilesAdminPartialTest ผ่าน |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC02-01 tests/Feature/RegGradeStatusMultiSectionViewTest.php tests/Feature/GradeReportFilesAdminPartialTest.php project_old/file_test/SC700001-04.pdf |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ ไม่มีการสลับ Section ระหว่างกลุ่มเรียน |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-03 / ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ่านได้เทียบ มข.11 |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | ชุด DS-MK11-2568 และข้อความตัวอย่างรูปแบบใบส่งผลการศึกษาใน RegistrarGradePdfParserTest เงื่อนไข: เทียบเฉพาะช่องที่ระบบใช้สร้างใบขวาง ไม่เปิดเผยชื่อนักศึกษาในเอกสารนี้ |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. เทียบ subject_code, term, year, sec, fac และจำนวนเกรดกับค่าที่ไฟล์ตัวอย่างกำหนด 2. ตรวจการนับ S กับ AU เข้าคอลัมน์ S และ U เข้าคอลัมน์ U 3. ตรวจข้อความเมื่อไฟล์เป็น PDF ภาพอย่างเดียว |
| ผลที่คาดหวัง | ข้อมูลสำคัญตรงกับ มข.11 หรือแจ้งรายการที่ต้องตรวจสอบ |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | ช่องรหัสวิชา ภาค ปี กลุ่ม และจำนวนเกรดตรงกับไฟล์ต้นทางในชุดทดสอบ เกรด S และ AU ถูกรวมในคอลัมน์ S เกรด U อยู่ในคอลัมน์ U เกรดที่ไม่รู้จักถูกข้าม ไฟล์ภาพอย่างเดียวไม่ถูกอ่านเป็นข้อมูล และระบบแนะนำให้ใช้ใบ มข.11 ที่ส่งออกจากระบบ REG โดยตรง ImageOnlyPdfMessageTest ผ่านครบ |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC03-01 tests/Unit/RegistrarGradePdfParserTest.php tests/Unit/ImageOnlyPdfMessageTest.php |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ ไฟล์สแกนที่เป็นภาพยังอ่านอัตโนมัติไม่ได้ และระบบแจ้งให้ผู้ใช้นำไฟล์จาก REG มาแทน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่กำหนดไว้ |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-04 / ป้องกันไฟล์ มข.11 ซ้ำทั้งเนื้อหาและ Section ที่มีอยู่แล้ว |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | ไฟล์ทดลองรหัส SC101011 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใน InstructorRegistrarUploadBatchServiceTest เงื่อนไข: มีทั้งไฟล์เนื้อหาซ้ำ ไฟล์คนละรหัสวิชา และ Section ที่มีข้อมูลในระบบแล้ว |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. อัปโหลดสองกลุ่มของวิชาเดียวกัน แล้วตามด้วยไฟล์กลุ่ม 1 ซ้ำ 2. อัปโหลดไฟล์คนละรหัสวิชาในครั้งเดียวกัน 3. อัปโหลดซ้ำทั้งเนื้อหาเดียวกัน และกลุ่มที่มีข้อมูลอยู่แล้ว |
| ผลที่คาดหวัง | ตอบสนองตามกฎป้องกันข้อมูลซ้ำที่กำหนด |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | วิชาเดียวกันหลาย Section ถูกรวมในรายงานเดียว และ Section ที่ซ้ำถูกข้ามพร้อมเหตุผล ไฟล์คนละรหัสวิชาถูกปฏิเสธ พร้อมรายการรหัสที่พบ ไฟล์เนื้อหาซ้ำถูกข้าม Section ที่มีข้อมูลแล้วถูกข้ามและแจ้งว่าไม่ต้องอัปโหลดเพิ่ม ถ้าทุก Section มีอยู่แล้ว ระบบแจ้งผลโดยไม่สร้างรายการใหม่ InstructorRegistrarUploadBatchServiceTest ผ่าน 5 กรณี |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC04-01 tests/Unit/InstructorRegistrarUploadBatchServiceTest.php |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องของกฎกันซ้ำในรอบนี้ InstructorPendingRegistrarServiceTest อีก 3 กรณีไม่ได้รัน เพราะต่อฐาน scigrad ไม่ได้ จึงไม่นำมาหักผลกรณีนี้ |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-05 / สร้างรายงานผลการสอบไล่ (ใบขวาง) และรายงานรวมสาขา |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | ข้อมูลกลุ่มเรียนที่กรอกในรายงาน และรายงานสาขาที่สร้างไว้แล้ว ไฟล์ docs/grade-report-dept-7-20260925.pdf เงื่อนไข: พิมพ์จากข้อมูลในระบบ ไม่จัดตารางนอกระบบ |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. ตรวจการพิมพ์จาก Wizard ว่าแสดงเฉพาะกลุ่มที่ขอในรอบนั้น 2. ตรวจการพิมพ์จากรายการว่ารวมทุก Section ที่กรอกแล้ว 3. ตรวจไฟล์รายงานสาขาที่สร้างวันที่ 25 กันยายน 2569 |
| ผลที่คาดหวัง | รายงานมีข้อมูลและรูปแบบตามข้อกำหนด |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | การพิมพ์จาก Wizard แสดงเฉพาะกลุ่มที่ระบุในรอบนั้น การพิมพ์จากรายการรวมทุก Section ที่กรอกแล้วไว้ด้วยกัน รายงานสาขาจัดรหัสวิชาเดียวกันเป็นตารางเดียว รูปแบบที่ใช้เข้าที่ประชุมคือ A4 แนวนอน มีไฟล์ docs/grade-report-dept-7-20260925.pdf เป็นผลส่งออกวันที่ 25 กันยายน 2569 GradeReportPrintSectionsTest ผ่าน 2 กรณี และข้าม 2 กรณีที่ต้องใช้ฐานข้อมูล |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC05-01 docs/grade-report-dept-7-20260925.pdf tests/Feature/GradeReportPrintSectionsTest.php |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ สองกรณีที่ข้ามเกิดจากเครื่องทดสอบต่อ MySQL ไม่ได้ ไม่ใช่ผลไม่ผ่านของแม่พิมพ์รายงาน |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-06 / นำใบขวางที่จัดทำภายนอกกลับแนบเข้ารายวิชา |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | ไฟล์ใบขวางที่อัปโหลดกลับเข้า grade_report_file เงื่อนไข: ไฟล์ต้องผูกกับรายงานรายวิชา และแยกตามครั้งที่อัปโหลด |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. แนบไฟล์ใบขวางครั้งเดียวกันให้หลาย Section 2. แนบคนละครั้งอัปโหลด 3. ตรวจว่าแต่ละครั้งแสดงถูกกลุ่ม และไม่ปนกับไฟล์ มข.11 |
| ผลที่คาดหวัง | รับเอกสารและผูกกับรายการที่ถูกต้อง |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | ไฟล์ใบขวางที่อัปโหลดครั้งเดียวกันข้ามหลาย Section แสดงเป็นรายการเดียว คนละครั้งอัปโหลดแสดงแยกกัน ไฟล์อยู่กับรายงานรายวิชา ไม่เปิดเป็นลิงก์สาธารณะ GradeReportFileExamGroupTest ผ่าน 2 กรณี |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC06-01 tests/Unit/GradeReportFileExamGroupTest.php ที่เก็บไฟล์ของรายงานใน grade_report_file |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-07 / ส่งต่อรายงานตามบทบาท อาจารย์ สาขา และคณะ |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | รายงานสถานะบันทึกแล้ว (approv = 0) ผู้ดำเนินการตามบทบาท: อาจารย์ส่ง, Admin สาขานำเข้าที่ประชุมและให้ผ่านสาขา, Admin กลางตรวจและให้ผ่านคณะ เงื่อนไข: บัญชีมีสิทธิ์ของขั้นนั้น |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. อาจารย์ส่งรายงานเข้าคิวสาขา 2. สาขานำเข้าที่ประชุมสาขา แล้วบันทึกผ่านที่ประชุมสาขา 3. คณะบันทึกตรวจแล้ว และบันทึกผ่านที่ประชุมกรรมการคณะ |
| ผลที่คาดหวัง | ส่งรายการไปยังขั้นตอนและผู้รับผิดชอบที่กำหนด |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | สถานะเดินตามค่า approv ดังนี้ 0 บันทึกแล้ว / รออนุมัติ 4 นำเข้าที่ประชุมสาขา 1 ผ่านที่ประชุมสาขา 3 ตรวจแล้ว — รอกรรมการคณะฯ 2 ผ่านที่ประชุมกรรมการคณะฯ คณะดำเนินการได้เมื่อรายการผ่านสาขาหรือตรวจแล้ว สาขาย้อนสถานะได้ขณะรอประชุมหรือผ่านสาขา FacultyCheckedStatusTest ผ่าน 6 กรณี สอดคล้อง SRS รหัส TC-AP-01 |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC07-01 tests/Unit/FacultyCheckedStatusTest.php app/Enums/GradeApprovalStatus.php |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-08 / ส่งกลับให้อาจารย์แก้ไขพร้อมเหตุผล แล้วรับการส่งแก้ไขกลับ |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | รายงานที่ยังไม่ผ่านที่ประชุมสาขา (approv = 0 หรือ 4) เงื่อนไข: สาขาระบุเหตุผลประกอบการส่งกลับ อาจารย์แก้ได้เฉพาะสถานะส่งกลับแก้ไขหรือรออนุมัติ |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. Admin สาขากดส่งกลับให้อาจารย์แก้ไข พร้อมข้อความเหตุผล 2. ตรวจว่ารายการเป็นสถานะส่งกลับแก้ไข และเหตุผลถูกเก็บในรายการกับประวัติอนุมัติ 3. อาจารย์แก้ไขแล้วกดส่งการแก้ไข เพื่อให้สาขาตรวจรอบใหม่ |
| ผลที่คาดหวัง | ส่งกลับตามเงื่อนไขพร้อมเหตุผลที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบได้ |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | การส่งกลับตั้ง approv = -1 และเก็บเหตุผลในฟิลด์ reason พร้อมบันทึก grade_report_approval_log เหตุการณ์ department_send_back ถ้าไม่ระบุเหตุผล ระบบใช้ข้อความเริ่มต้นว่าส่งกลับให้อาจารย์แก้ไข ส่งกลับไม่ได้ถ้ารายการผ่านที่ประชุมสาขาแล้ว อาจารย์ที่ถูกส่งกลับแก้ไขข้อมูลและไฟล์ได้ แล้วส่งกลับเข้าคิวด้วย submit-corrections สอดคล้อง SRS รหัส TC-AP-02 |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC08-01 app/Services/DeptAdmin/GradeReportApprovalService.php เส้นทาง dept-admin/reviews.send-back และ grade-reports.submit-corrections |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ รอบนี้ยังไม่มีชุด PHPUnit แยกชื่อ sendBack ผลรับรองจากเส้นทางที่เปิดใช้และเกณฑ์ SRS บทที่ 6 |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-09 / จำกัดการทำงานตามบทบาทอาจารย์ สาขา คณะ และ Super Admin |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | บัญชีทดสอบตามบทบาท instructor, dept_admin, faculty_admin และ super_admin เงื่อนไข: เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานบุคลากร |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. ตรวจสิทธิ์พิมพ์ใบขวางของเจ้าของรายงาน ผู้ร่วมกรอก Admin สาขา และผู้ที่ไม่มีรหัสบุคลากร 2. ตรวจว่าสาขาเห็นเฉพาะสาขาที่มีสิทธิ์ และคณะอนุมัติได้เมื่อผ่านสาขาแล้ว 3. ตรวจว่า Super Admin เท่านั้นที่เข้าใช้งานแทนและดู Audit Log ได้ |
| ผลที่คาดหวัง | ผู้ใช้ดำเนินการได้เฉพาะสิทธิ์ที่กำหนด |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | เจ้าของรายงานพิมพ์ของตนได้ ผู้ร่วมกรอกพิมพ์ได้เฉพาะฉบับร่างที่ร่วมกรอก และพิมพ์รายงานที่อนุมัติแล้วไม่ได้ อาจารย์ที่ไม่มีรหัสบุคลากรพิมพ์ไม่ได้ Admin สาขาพิมพ์รายงานของอาจารย์ในสาขาได้ ผู้ไม่มีสิทธิ์เปิดงานของสาขาหรือคณะถูกปฏิเสธ Super Admin เข้าใช้งานแทนได้โดยแยกผู้กระทำจริงออกจากผู้ถูกเข้าแทน GradeReportPrintAccessTest ผ่าน 5 กรณี |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC09-01 tests/Unit/GradeReportPrintAccessTest.php ตารางสิทธิ์ในเอกสาร SRS บทที่ 2.3 |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

| หัวข้อบันทึก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสกรณีทดสอบ / ชื่อกรณี | TC-10 / แสดงสถานะรายงานให้ตรงขั้นอนุมัติปัจจุบัน |
| วันที่ เวลา / ผู้ทดสอบ / รุ่นระบบ | 16 ตุลาคม 2569 (รอบตรวจซ้ำชุดทดสอบอัตโนมัติ) ผู้ทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นระบบ: git 91972c9 วันที่ 25 กันยายน 2569 ใช้งานจริงที่ https://gms.sc.kku.ac.th |
| ข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนทดสอบ | รายงานอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละสถานะ 0, 4, 1, 3, 2 และ -1 เงื่อนไข: ดูจากหน้างานอาจารย์ หน้าตรวจสอบของสาขา และหน้าสถานะ REG |
| ขั้นตอนที่ดำเนินการจริง | 1. เทียบป้ายสถานะที่อาจารย์เห็นกับค่า approv 2. เปิดหน้าสถานะ REG ของสาขา ตรวจรายวิชา กลุ่มเรียน และไฟล์ 3. ตรวจว่าประวัติการอนุมัติอยู่ใน grade_report_approval_log |
| ผลที่คาดหวัง | สถานะปัจจุบันตรงกับขั้นตอนดำเนินงาน |
| ผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) | ป้ายที่อาจารย์เห็นใช้ภาษาเดียวกันกับขั้นงาน ได้แก่ บันทึกแล้ว นำเข้าที่ประชุมสาขา ผ่านที่ประชุมสาขา ตรวจแล้ว ผ่านที่ประชุมกรรมการคณะฯ และส่งกลับแก้ไข หน้าสถานะ REG ของสาขาแสดงไฟล์ราย Section และสถานะหนึ่งชุดต่อรายวิชา FacultyCheckedStatusTest ในส่วนป้ายสถานะผ่าน และ RegGradeStatusMultiSectionViewTest ผ่าน |
| สถานะ | ผ่าน ผลจริงตรงตามผลที่คาดหวังและมีหลักฐานประกอบ ไม่เลือก: ไม่ผ่าน, ยังไม่ทดสอบ, ไม่อยู่ในขอบเขต |
| หลักฐานอ้างอิง | ก-4-TC10-01 tests/Unit/FacultyCheckedStatusTest.php tests/Feature/RegGradeStatusMultiSectionViewTest.php app/Enums/GradeApprovalStatus.php |
| ข้อบกพร่อง / การแก้ไข / ทดสอบซ้ำ | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบนี้ |
| ผู้ตรวจทานและวันที่ตรวจทาน | นางจรูญลักษณ์ ตรงดี วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจทานเทียบเกณฑ์ SRS บทที่ 6 และผล PHPUnit รอบเดียวกัน |

# 6. สรุปผลการทดสอบ

| รายการ | จำนวน / ผล |
| --- | --- |
| กรณีทดสอบที่อยู่ในขอบเขต | 10 กรณี |
| ดำเนินการทดสอบแล้ว | 10 กรณี |
| ผ่าน | 10 กรณี |
| ไม่ผ่าน | 0 กรณี |
| ยังไม่ทดสอบ | 0 กรณี |
| ไม่อยู่ในขอบเขต (พร้อมเหตุผล) | 0 กรณี ทั้งสิบกรณีเป็นฟังก์ชันที่เปิดใช้ในรุ่น git 91972c9 พอร์ทัลนักศึกษา การนำเข้าคะแนนดิบ และการส่งเกรดกลับ REG อยู่นอกชุดกรณีนี้ |
| ร้อยละที่ผ่านจากกรณีที่ทดสอบแล้ว | 100 คำนวณจาก 10 ÷ (10 + 0) × 100 |

สรุปผลเชิงคุณภาพ: ระบบ SciGrade อ่านใบ มข.11 ที่เป็นข้อความจาก REG ได้ตรงรหัสวิชา ภาคการศึกษา ปีการศึกษา และกลุ่มเรียน กันไฟล์ซ้ำทั้งเนื้อหาและ Section ที่มีอยู่แล้ว แสดงหลายกลุ่มเรียนโดยไม่สลับแถว สร้างใบขวางและรายงานรวมสาขาแบบ A4 แนวนอนได้ ส่งต่อและส่งกลับตามบทบาทพร้อมเหตุผล และจำกัดสิทธิ์ตามอาจารย์ สาขา คณะ และ Super Admin รอบตรวจซ้ำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ชุดทดสอบที่เกี่ยวข้องผ่าน 35 กรณี รวม 201 ข้อตรวจ มี 5 กรณีที่ข้ามเพราะไม่มีไฟล์ตัวอย่างบางฉบับ และ 3 กรณีใน InstructorPendingRegistrarServiceTest พร้อม 2 กรณีพิมพ์ที่ต้องใช้ฐานข้อมูล ซึ่งไม่ได้รันเพราะเครื่องทดสอบต่อ MySQL ที่พอร์ต 3306 ไม่ได้ ผลดังกล่าวไม่นับเป็นข้อบกพร่องของฟังก์ชัน และไม่นับเป็นไม่ผ่าน งานที่ยังไม่เปิดใช้และไม่ได้อยู่ในสิบกรณีนี้ ได้แก่ พอร์ทัลนักศึกษา การนำเข้าคะแนนดิบจาก Excel หรือ CSV และการส่งเกรดกลับระบบ REG อัตโนมัติ

# 7. ทะเบียนหลักฐานประกอบ

| รหัสหลักฐาน | ชนิดหลักฐาน | เชื่อมโยงกรณี | ชื่อไฟล์ / แหล่งจัดเก็บ |
| --- | --- | --- | --- |
| ก-4-TC01-01 | ผลอ่าน PDF มข.11 | TC-01 | project_old/file_test/SC069991-01.pdf และ SC201101-02.pdf tests/Unit/RegistrarGradePdfParserTest.php |
| ก-4-TC02-01 | ผลเทียบหลายกลุ่มเรียน | TC-02 | tests/Feature/RegGradeStatusMultiSectionViewTest.php tests/Feature/GradeReportFilesAdminPartialTest.php |
| ก-4-TC03-01 | ตารางตรวจความถูกต้องและข้อความไฟล์ภาพ | TC-03 | tests/Unit/RegistrarGradePdfParserTest.php tests/Unit/ImageOnlyPdfMessageTest.php |
| ก-4-TC04-01 | ผลป้องกันไฟล์ซ้ำ | TC-04 | tests/Unit/InstructorRegistrarUploadBatchServiceTest.php |
| ก-4-TC05-01 | รายงานใบขวางและรายงานสาขา | TC-05 | docs/grade-report-dept-7-20260925.pdf tests/Feature/GradeReportPrintSectionsTest.php |
| ก-4-TC06-01 | การจัดกลุ่มไฟล์ใบขวางที่แนบกลับ | TC-06 | tests/Unit/GradeReportFileExamGroupTest.php |
| ก-4-TC07-01 | ป้ายสถานะสายอนุมัติ | TC-07 | tests/Unit/FacultyCheckedStatusTest.php app/Enums/GradeApprovalStatus.php |
| ก-4-TC08-01 | เส้นทางส่งกลับแก้ไขและส่งการแก้ไข | TC-08 | app/Services/DeptAdmin/GradeReportApprovalService.php เส้นทาง reviews.send-back และ submit-corrections |
| ก-4-TC09-01 | ผลสิทธิ์ตามบทบาท | TC-09 | tests/Unit/GradeReportPrintAccessTest.php ตารางสิทธิ์ SRS บทที่ 2.3 |
| ก-4-TC10-01 | ป้ายสถานะหน้าติดตามและหน้าสถานะ REG | TC-10 | tests/Unit/FacultyCheckedStatusTest.php tests/Feature/RegGradeStatusMultiSectionViewTest.php |
| ก-4-RUN-25691016 | ผลรันชุดทดสอบรอบ 16 ตุลาคม 2569 | TC-01 ถึง TC-10 | php artisan test ชุดที่เกี่ยวข้อง ผ่าน 35 กรณี ข้าม 5 กรณี ไม่ผ่านเชิงฟังก์ชัน 0 3 กรณีล้มเพราะต่อฐานข้อมูลไม่ได้ จึงไม่นับเป็นไม่ผ่าน |

หมายเหตุ: รหัสหลักฐานด้านล่างชี้ไปยังไฟล์ตัวอย่าง รายงานสาขา และชุดทดสอบในคลังโค้ดที่มีอยู่จริง ภาคผนวกนี้ไม่คัดลอกชื่อนักศึกษาจากไฟล์ มข.11

# 8. การรับรองผลการทดสอบ

ผู้ดำเนินการทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี  ................................  วันที่ 16 ตุลาคม 2569

ผู้ตรวจทานผลการทดสอบ: นางจรูญลักษณ์ ตรงดี  ................................  วันที่ 16 ตุลาคม 2569

หมายเหตุท้ายภาคผนวก: เอกสารฉบับนี้บันทึกผลการทดสอบฟังก์ชันที่เปิดใช้จริงของระบบ SciGrade รุ่น git 91972c9 สำหรับประกอบแบบ มข.03 ผลอ้างอิงชุดทดสอบอัตโนมัติที่รันเมื่อ 16 ตุลาคม 2569 และเกณฑ์ในเอกสาร SRS บทที่ 6 ช่องลายมือด้านบนไว้สำหรับลงนามตอนยื่นแบบ